АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТЬ - ГРЯЗНУХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 22 »  марта   2024 г. №24а-п

Об утверждении отчета о ходе работ

по  муниципальной программе

«Благоустройство территории

Усть-Грязнухинского сельского

поселения Камышинского

муниципального района

Волгоградской области»

по результатам за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Усть-Грязнухинского сельского поселения от 29.03.2019г.  №24-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» утвержденной постановлением администрации Усть-Грязнухинского сельского поселения от 29.03.2019г.  №24-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» по результатам за 2023 год согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2.       Признать муниципальную программу эффективной.

3.       Продолжить реализацию муниципальной программы в 2024 году.

- Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Усть-Грязнухинского сельского поселения.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Грязнухинского

сельского поселения				                          Виндер Д.И.

Приложение 1

к постановлению от 22 марта 2024г. №24а-п

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» по результатам за 2023 год

I. Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» по состоянию на 1 января 2024 года

| № п/п (меро-прия-тия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности ведомственной целевой программе |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприя-тия Еп = Кф *100 Кп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наимено-вание показателя результа-тивности мероприя-тия | единица измерения | план | факт | откло-нение (про-центов) | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | всего | област-ной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 301,868 | 150,000 | 151,868 | 301,868 | 150,000 | 151,868 | 100 |
| 1 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства, предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий общего пользования Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области | 1.Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения по адресу: с. Усть-Грязнуха, ул. Школьная , рядом с домом 22. | Тыс.руб | 100 | 100 | 0 | 166,868 | 150,000 | 16,868 | 166,868 | 150,000 | 16,868 | 100 |
|  | Приобретение основных средств (садово-парковый инвентарь, средства малой механизации и коммунальная техника, оборудование для детских площадок-приобретаемые в целях содержания и благоустройства территорий | 2.Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения по адресу: с. Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения по адресу: с. Верхняя-Грязнуха, ул. Песчаная, 8 (сельский клуб). Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения по адресу: с. Верхняя-Грязнуха, ул. Песчаная, 8 (сельский клуб). Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения по адресу: с. Верхняя-Грязнуха, ул. Песчаная, 8 (сельский клуб) приобретение детской площадки |  |  |  |  | 135,000 | 0 | 135,000 | 135,000 | 0 | 135,000 | 100 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 301,868 | 150,000 | 151,868 | 301,868 | 150,000 | 151,868 | 100 |

Среднее значение выполнения муниципальной программы

(100+100)/2=100 %

Степень выполнения мероприятий программы - 100 %

I. Объемы и целевое использование средств в 2023 году
по  муниципальной программе «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» по результатам за 2023 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Сельского совета Усть-Грязнухинского сельского поселения от 08.12.2022 г. №21 «О бюджете Усть-Грязнухинского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» в 2023 году предусматривалось 301,868 тыс. рублей, в том числе: бюджет сельского поселения - 301,868 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 301,868 тыс. рублей или 100 процентов. Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 301,868 | 301,868 | 100 |
| Всего | 301,868 | 301,868 | 100 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства бюджета сельского поселения направлены на:

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями в сумме 301,868 тыс. рублей;

II. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2023 году муниципальная программа «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим задачам:

- Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения по адресу: с. Усть-Грязнуха, ул. Школьная , рядом с домом 22.

- Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения по адресу: с. Верхняя-Грязнуха, ул. Песчаная, 8 (сельский клуб).

По всем показателям муниципальные задачи выполнены.  Цели достигнуты.

III. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства, предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий общего пользования. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2023 году результатам.

IV. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

V. Оценка эффективности результатов реализации 
муниципальной программе «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области»

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

- Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год плановыми значениями.

Анализ реализации Программы в 2023 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила
100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Протокол №1

Заседания комиссии по оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области»

Присутствовали:

Председатель комиссии                          Виндер Д.И.

Секретарь                                                Березинец В.М.

Члены комиссии                                     Хабибулина Д.М.

Безбабаных С.В.

Повестка дня:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» за 2023 год.

Выступил:

Председатель комиссии Виндер Д.И.  который предложил заслушать главного бухгалтера Хабибулину Д.М. с оценкой эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельскогпоселения Камышинского муниципального района Волгоградской области»в 2023 году.

Выступил:

Главный бухгалтер Хабибулина Д.М. с оценкой эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района на 2015-2025 год» за 2023 год и с предложением признать программу эффективной за 2023 году и продолжить дальнейшее финансирование программы в 2024 году.

Решили:

Признать муниципальную программу «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» за 2023г. эффективной.

Председатель комиссии                                                                     Виндер Д.И.

Секретарь                                                                                             Березинец В.М.