АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ГРЯЗНУХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 03 »  марта 2025 г. №16-п
Об утверждении отчета о ходе работ 

по муниципальной программе 

«Благоустройство территории 
Усть-Грязнухинского сельского 
поселения Камышинского 
муниципального района 
Волгоградской области»

по результатам за 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Усть-Грязнухинского сельского поселения от 29.03.2019г.  №24-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» утвержденной постановлением администрации Усть-Грязнухинского сельского поселения от 29.03.2019г.  №24-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» по результатам за 2024 год согласно приложения 1 к настоящему постановлению.
2.       Признать муниципальную программу эффективной.
3.       Продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Усть-Грязнухинского сельского поселения.

5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Грязнухинского
сельского поселения



                          Виндер Д.И.
Приложение 1 

к постановлению от 03 марта 2025г. №16-п 
ОТЧЕТ 

о ходе работ по муниципальной программе «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» по результатам за 2024 год
I. Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» по состоянию на 1 января 2025 года 

	№
п/п (меро-прия-тия)
	Наименование мероприятия
	Показатели результативности ведомственной целевой программе
	Объем ассигнований (тыс. рублей)
	Степень выполнения мероприя-тия
Еп = Кф *100
Кп

	
	
	
	уточненный план ассигнований на год
	Исполнено
(кассовые расходы)
	

	
	
	наимено-вание показателя результа-тивности мероприя-тия
	единица измерения
	план
	факт
	откло-нение (про-центов)
	всего
	област-ной бюджет
	местный бюджет
	всего
	област-ной бюджет
	местный бюджет
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства, предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий общего пользования Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области
	1.Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения по адресу: с. Усть-Грязнуха, ул. Школьная , рядом с домом 22, по адресу: с. Верхняя-Грязнуха, ул. Песчаная, 8 (сельский клуб).
	Тыс.руб
	100
	100
	0
	166,868
	150,000
	16,868
	166,868
	150,000
	16,868
	100

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	
	
	166,868
	150,000
	16,868
	166,868
	150,000
	16,868
	100


Среднее значение выполнения муниципальной программы 100%
Степень выполнения мероприятий программы - 100 %


I. Объемы и целевое использование средств в 2024 году
по  муниципальной программе «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» по результатам за 2024 год
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Сельского совета Усть-Грязнухинского сельского поселения от 18.12.2023 г. №29 «О бюджете Усть-Грязнухинского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» в 2024 году предусматривалось 166,868 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета - 16,868 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 166,868 тыс. рублей или 100 процентов. Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.
Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

	Источники 

финансирования
	Уточненный план ассигнований на 2024 год
(тыс. рублей)
	Кассовый расход

(тыс. рублей)
	Процент

исполнения
(гр. 3 / гр. 2 х х 100)

	1
	2
	3
	4

	Бюджет сельского поселения
	166,868
	166,868
	100

	Всего
	166,868
	166,868
	100


Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства бюджета сельского поселения направлены на:

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями в сумме 166,868 тыс. рублей;

II. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий 

В 2024 году муниципальная программа «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим задачам:

1. Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения по адресу: с. Усть-Грязнуха, ул. Школьная , рядом с домом 22.
2. Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения по адресу: с. Верхняя-Грязнуха, ул. Песчаная, 8 (сельский клуб).

По всем показателям муниципальные задачи выполнены.  Цели достигнуты.

III. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства, предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий общего пользования. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2024 году результатам.

IV. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.
V. Оценка эффективности результатов реализации 
муниципальной программе «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» 
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год плановыми значениями.

 Анализ реализации Программы в 2024 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила
100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты. 
Протокол №1
Заседания комиссии по оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области»

Присутствовали:

Председатель комиссии                                                              Виндер Д.И.

Секретарь                                                                                     Березинец В.М.

Члены комиссии                                                                          Хабибулина Д.М.

                                                                                                       Безбабных С.В.

Повестка дня:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» за 2024 год.

Выступил:

Председатель комиссии Виндер Д.И.  который предложил заслушать главного бухгалтера Хабибулину Д.М. с оценкой эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» в 2024 году.

Выступил:

Главный бухгалтер Хабибулина Д.М. с оценкой эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельскогпоселения Камышинского муниципального района Волгоградской области»в за 2024 год и с предложением признать программу эффективной за 2024 году и продолжить дальнейшее финансирование программы в 2025 году. 

Решили:

Признать муниципальную программу «Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» за 2024г. эффективной.

 Председатель комиссии                                                                     Виндер Д.И.

Секретарь                                                                                             Березинец В.М.
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