АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТЬ - ГРЯЗНУХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2026 г. № 4-п

| Об обеспечении безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Усть - Грязнухинского сельского поселения |  |
| --- | --- |

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Усть - Грязнухинского сельского поселения, руководствуясь Уставом Усть - Грязнухинского сельского поселения, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Усть - Грязнухинского сельского поселения.

2.   Контроль над выполнением мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Усть - Грязнухинского сельского поселения возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Глава Усть - Грязнухинского

сельского поселения                                                                              Д.И.Виндер

Приложение

к постановлению

администрации Усть - Грязнухинского сельского

поселения от 24.02.2026 г. № 4-п

Мероприятия

по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Усть - Грязнухинского сельского поселения

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести обследование прудов, дамб, ГТС, мостов и обводных каналов | до 20.03.2026 г. | администрация Усть - Грязнухинского сельского поселения |
| 2 | Произвести работы по очистке и углублению водостоков на территории сельского поселения | до 20.03.2026 г. | администрация Усть - Грязнухинского сельского поселения |
| 3 | Создать аварийные отряды, подготовить технику и в случае необходимости выделять по первому требованию | Весь период весеннего половодья | Руководители предприятий, учреждений, индивидуальные предприниматели (по согласованию). Администрация Усть - Грязнухинского сельского поселения |
| 4 | Держать в постоянной готовности для размещения людей в случае затопления: здания Школы, Дома культуры, детского садика. | Весь период весеннего половодья | Руководители указанных учреждений (по согласованию) |