**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УСТЬ-ГРЯЗНУХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2020 г. № 15-п

|  |  |
| --- | --- |
| «Об обеспечении безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Усть-Грязнухинского сельского поселения» |  |

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Усть-Грязнухинского сельского поселения, руководствуясь Уставом Усть-Грязнухинского сельского поселения, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Усть-Грязнухинского сельского поселения.

2. Контроль над выполнением мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Усть-Грязнухинского сельского поселения возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Глава Усть-Грязнухинского

 сельского поселения И.Ф.Караульщикова

Приложение

к постановлению

главы Усть-Грязнухинского сельского поселения

от 23.01.2020 г. № 15-п

Мероприятия

по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Усть-Грязнухинского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий  | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Провести обследование прудов, дамб, ГТС, мостов и обводных каналов | до 10.03.2020 г. | администрация Усть-Грязнухинского сельского поселения |
| 2 | Произвести работы по очистке и углублению водостоков на территории сельского поселения | до 15.03.2020 г. | администрация Усть-Грязнухинского сельского поселения |
| 3 | Создать аварийные отряды, подготовить технику и в случае необходимости выделять по первому требованию | Весь период весеннего половодья | Руководители предприятий, учреждений, индивидуальные предприниматели (по согласованию). Администрация Усть-Грязнухинского сельского поселения  |
| 4 | Держать в постоянной готовности для размещения людей в случае затопления: здания Школы, Дома культуры, детского садика. | Весь период весеннего половодья | Руководители указанных учреждений (по согласованию) |